| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 1 de 33 |

**1. Objetivo.**

Contratar bajo la modalidad de LICITACIÓN PÚBLICA, procedimiento de LICITACION DE OBRA PUBLICA, a través de la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, dando aplicación a la normatividad vigente que rige la materia.

**2. Alcance.**

Este procedimiento aplica para los contratos estatales requeridos para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago, desde la verificación de la inclusión del proceso contractual en el Plan Anual de Adquisiciones, hasta la publicación de documentos de cancelación del proceso o terminación, liquidación o cierre del contrato.

**3. Definiciones.**

• **Abogado(a) DAC asignado.** Abogado del Departamento Administrativo de Contratación asignado para adelantar el proceso de selección.

• **Abogado(a) enlace asignado:** Abogado asignado en la Secretaría y/o Dependencia que genera la necesidad, para tramitar el proceso ante el Departamento Administrativo de Contratación

• **Abogado(a) de legalizaciones DAC.** Abogado del Departamento Administrativo de Contratación encargado del procedimiento de legalización del contrato. • **Abogado(a) de verificación de lista de chequeo DAC.** Abogado del Departamento Administrativo de Contratación encargado de la verificación de la presentación de documentos conforme a la lista de chequeo.

• **Análisis del Sector.** Análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.

• **Anexo.** Sección de información adicional que amplía la información de un documento. Puede presentar formatos particulares como gráficos, tablas, tipos de planillas de registros, entre otro.

• **Aplicativo Institucional.** Herramienta o medio dispuesto por la Entidad para la elaboración de documentos y seguimiento de procesos y procedimientos. • **CDP.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

• **CDR.** Certificado de Disponibilidad de Recursos.

• **Comité Asesor de Contratación.** Instancia encargada de asesorar, orientar, apoyar y formular recomendaciones al Ordenador del Gasto en los procesos de convocatoria que adelante el Departamento.

• **Comité Evaluador.** Instancia que se encargará de evaluar los requisitos habilitantes, los factores de ponderación, la propuesta económica y el presunto precio artificialmente bajo. Estará integrado por: El Director(a) del DAC quien realizará la verificación de requisitos habilitantes de capacidad jurídica. El Secretario(a), Director(a) y/o Jefe de oficina que genera la necesidad, quien realizará la verificación de los requisitos habilitantes de capacidad técnica, experiencia, factores de ponderación, propuesta económica y presunto precio artificialmente bajo. El P.U grado 07 código 222 (Contador), quien realizará la verificación de la capacidad financiera, capacidad organizacional y capacidad residual.

• **Contrato de Obra Pública.** Son los contratos que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 2 de 33 |

cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago.

En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 de la Ley 80 de 1993.

• **DAC.** Departamento Administrativo de Contratación

• **Dependencia que genera la necesidad.** Secretaría, Dirección y/o Dependencia que requiere adelantar la contratación.

• **Interventoría:** La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.

• **Licitación Pública.** Procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.

• **Licitación de Obra Pública.** Procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para seleccionar al contratista de obra, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable. En los procesos de licitación pública para seleccionar contratistas de obra, la oferta estará conformada por dos sobres, un primer sobre en el cual se deberán incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigne puntaje, diferentes a la oferta económica.

El segundo sobre deberá incluir únicamente la propuesta económica de conformidad con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

• **PAA.** Plan Anual de Adquisiciones.

• **Pliego de Condiciones.** Conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en ellos que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de Contratación del Contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de adjudicatario del presente Proceso de Contratación.

• **Pliegos Tipo:** Son documentos adoptados por el Gobierno Nacional que incluyen las condiciones habilitantes, factores técnicos, económicos y otros factores de escogencia de carácter obligatorio para las Entidades Estatales sometidas al régimen general de contratación pública de un tipo de contrato determinado.

• **P.U.** Profesional Universitario.

• **SECOP II.** Sistema Electrónico de Contratación Pública.

• **Supervisión:** La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 3 de 33 |

**4. Desarrollo del documento.**

**4.1 Condiciones y/o políticas específicas de operación**

• Para que el proceso de contratación inicie con todas las garantías de transparencia e integridad, la planeación debe ser una constante en la gestión contractual. Para ello es indispensable elaborar el Plan Anual de Adquisiciones el cual debe estar aprobado y publicado en la plataforma SECOP a más tardar el 31 de enero de cada vigencia fiscal.

• Cuando se presenten modificaciones bien sea en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de recursos inclusión o exclusión de obras, bienes o servicios; es obligatorio actualizar el Plan Anual de Adquisiciones, con el propósito que las necesidades allí descritas sean concordantes con los procesos

contractuales que adelante la entidad.

• Durante la etapa de planeación del proceso contractual, las entidades deben hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto de la contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de riesgo.

• Los anexos de los estudios previos y todos los documentos necesarios que sean elaborados en la dependencia y que se requieren para la futura contratación, deben llevar el nombre y la firma de quien los elaboró y revisó.

• Los estudios previos deberán referirse al cumplimiento del principio de planeación como la adquisición de predios, permisos, licencias, diseños, planos etc. • Desde la estructuración de los estudios previos debe contarse con la debida planeación que evite la prórroga y adición del contrato que se suscriba o la realización de obras o servicios no previstos o las mayores cantidades de obra. • Es de obligatorio cumplimiento en la actividad contractual implementar los documentos tipo en la última versión adoptada por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces. Las dependencias no podrán incluir condiciones ni modificar las previstas en los Documentos Tipo, a menos que en dichos documentos expresamente se faculte hacerlo.

• Cuando el Proveedor apruebe el contrato en la plataforma SECOP II, se deberá verificar el usuario que realizó esta acción, en el campo “Aprobador – Proveedor”. El nombre indicado como aprobador debe corresponder al usuario competente para firmar el contrato (representante legal/apoderado/facultado), si el usuario no corresponde, debe rechazar el contrato.

• Toda comunicación con los oferentes y/o interesados debe realizarse por los medios establecidos en los Pliegos de Condiciones o Invitación Pública y/o a través de los correos institucionales

• Los supervisores no pueden permitir ni solicitar el inicio de las actividades del contrato, sin que se hayan cumplido y/o acreditado previamente los requisitos de ejecución.

• Las comunicaciones que con ocasión a la ejecución del contrato se realicen con el contratista, se harán por escrito y se dejará constancia de ello en el expediente del contrato, aún si aquella se realiza por medios electrónicos.

• Cuando el contrato sea objeto de modificaciones, prórrogas o adiciones, es indispensable que las garantías contractuales sean actualizadas por el contratista y aprobadas por la entidad.

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 4 de 33 |

• Cuando durante la ejecución del contrato y/o convenio se presente un cambio de supervisor, inmediatamente se debe designar otro funcionario que se encargue de dichas funciones previo informe que entregará el supervisor saliente, o si la ausencia del supervisor es temporal deberá designarse un supervisor suplente únicamente por el tiempo que dure la ausencia del supervisor principal. Estos cambios deben informarse al Departamento Administrativo de Contratación por parte del Secretario (a), jefe de oficina y/o director (a) a cargo de la cual está el seguimiento a la ejecución del contrato.

• Los supervisores y/o sus apoyos deben mantener los expedientes contractuales actualizados incorporando todos los documentos que evidencien el estado de cumplimiento y ejecución del contrato, permitiendo que se pueda realizar un seguimiento completo al contrato. Esto implica adicionalmente la publicación de los informes de ejecución contractual a tiempo por los supervisores.

• Se debe fortalecer los controles a la ejecución contractual de manera que se garantice el registro de memorias institucionales y la posibilidad que la Entidad disponga de las alertas oportunas frente a posibles incumplimientos.

• Ante presuntos incumplimientos, el supervisor y/o interventor debe hacer los requerimientos necesarios al contratista conminando el cumplimiento del contrato, antes de iniciar el procedimiento administrativo de incumplimiento, dejando evidencia de todas las actuaciones.

• Los contratos o convenios se liquidarán dentro del término establecido en el mismo, o en su defecto dentro del término legal. Procedimiento que adelantara los supervisores de cada contrato o convenio y de acuerdo a sus competencias.

• Cuando se declare un incumplimiento contractual la Secretaría o dependencia respectiva deberá dar cumplimiento y/o hacer el seguimiento a lo ordenado en el acto administrativo, remitiendo los soportes respectivos al Departamento Administrativo de Contratación para que hagan parte del expediente contractual.

**4.2 Descripción de actividades**

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Verificar  Plan Anual de  Adquisicion es | Verificar si el proceso contractual se encuentra registrado en el PAA del Departamento en la vigencia respectiva, de lo contrario previamente se deberá realizar el registro y/o actualización correspondiente.  **Nota:** Se debe tener en cuenta que el código reportado en el PAA debe corresponder al bien y/o servicio que se pretende contratar y la modalidad de contratación debe encontrarse correctamente indicada. | Guía para la  codificación de bienes y  servicios  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_d ocuments/cce\_g uia\_codificacion \_bienes.pdf  Plan Anual de Adquisiciones  Proceso de | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 5 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Solicitar procedimiento a Secretaria General** | Contratación  registrado en el PAA |  |
| **2.** | Verificar  Banco de  Proyectos  (Cuando  aplique) | Verificar si el proceso contractual se encuentra registrado en el Banco de Proyectos respectivo y realizar la correspondiente solicitud de certificación a la Secretaria de Planeación Departamental, de lo contrario previamente se deberá realizar el registro y/o actualización correspondiente (cuando aplique).  **Solicitar procedimiento a Secretaria de Planeación** | Banco de  Proyectos  Proceso de  Contratación  registrado en el Banco de  Proyectos  (cuando  aplique) | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |
| **3.** | Elaborar el Análisis del Sector | Elaborar el Análisis del Sector de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.  **Solicitar procedimiento a Grupo de Análisis de Costos y Razonabilidad Financiera de Contratación.** | Guía para la  elaboración de Estudios del  Sector  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/defaul t/files/manuales/ cce\_guia\_estudi o\_sector\_web.p df  Análisis del  Sector  elaborado  Ficha de  viabilidad  expedida  Análisis del  sector revisado y aprobado | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |
| **4.** | Verificar  disponibilid ad de  recursos | Verificar si la Entidad cuenta con la disponibilidad de recursos para adelantar el proceso de contratación, de acuerdo al análisis del sector y realizar los trámites presupuestales que | Certificado de Disponibilidad Presupuestal o Certificado de Disponibilidad de Recursos | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 6 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | corresponda: Adición al Presupuesto y/o solicitud de CDP y/o solicitud de CDR y/o autorización de vigencias futuras.  **Solicitar procedimiento a Secretaria de Hacienda, Secretaria de Educación y de Plan Departamental de Aguas** | expedido o  Certificado de Vigencias  Futuras  expedido |  |
| **5.** | Elaborar  Estudio  Previo y de Convenienc ia, Proyecto de Pliego  de  Condicione s, Matriz de riesgos y  documento s  precontract uales | Elaborar los documentos previos requeridos para adelantar el proceso de selección:  i. Los Estudios Previos y de Conveniencia de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7º y 12º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, y artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) Tratándose de contratos de obra, la entidad deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. De igual manera, se analizará la conveniencia o inconveniencia del objeto a contratar y las autorizaciones y aprobaciones que se requieran para ello.  ii. La Matriz de Riesgos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° | GDC-F-31  Formato de  Estudios  Previos y de  conveniencia  Manual para la Identificación y Cobertura del  riesgo en el  Proceso de  Contratación  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_d ocuments/cce\_ manual\_cobertu ra\_riesgo.pdf  Guía para la  comprensión e implementación de los  Documentos  Tipo de obra  pública de  infraestructura de transporte  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_d ocuments/guia\_ para\_la\_compre | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 7 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de la Ley 1150 de 2007 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) incluyendo la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación.  iii. El Proyecto de Pliego de Condiciones de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y articulo 2.2.1.1.2.1.3. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan)  iv. Elaborar los demás documentos previos, anexos y formatos requeridos conforme a lista de chequeo respectiva.  **Nota:** Para elaborar el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos precontractuales, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.6.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan), y en caso que el proceso a adelantar cuente con documentos Tipo implementados por Colombia Compra Eficiente, se deberán adoptar los mismos. | nsion\_e\_implem entacion\_de\_los \_documentos\_ti  po\_obra\_public a\_de\_infraestru ctura\_transporte \_-\_cce-eicp  gi12.pdf  Estudio Previo y de  Conveniencia, Matriz de  riesgos,  Proyecto de  Pliego de  Condiciones y demás  documentos  precontractuale s elaborados y organizados  conforme a lista de chequeo |  |
| **6.** | Remitir  estudios y  documento s previos  para  radicación | Remitir al departamento administrativo de contratación los estudios y documentos previos conforme a la lista de chequeo con una anticipación mínima de seis (6) días hábiles | Correo  electrónico de asunto:  “Estudios y  Documentos  previos para | Dependencia que genera la necesidad /  abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 8 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | del proceso | a la fecha prevista para la publicación del proceso contractual. | revisión”  Expediente  precontractual remitido |  |
| **7.** | Asignar los asuntos  para  revisión  inicial | Asignar y remitir los asuntos al abogado(a) DAC, a más tardar al día hábil siguiente a su radicación, con copia al Auxiliar Administrativo DAC para el seguimiento respectivo | Correo  electrónico de asunto:  “Proceso para revisión inicial”  Expedientes  precontractuale s asignados | Director(a)  DAC |
| **8.** | Verificar el listado de  documento s previos y radicar el  proceso | Verificar el listado de documentos previos del proceso conforme a la lista de chequeo  **a.** Si los documentos se encuentran completos, debidamente allegados y firmados, se radicará el proceso y se procederá a remitir al Director(a) del DAC, el mismo día de la radicación.  **b.** Si los documentos se encuentran incompletos, ilegibles o sin firma, se realizará la devolución informando las razones por las cuales regresa el asunto a la Dependencia que genera la necesidad, para las correcciones respectivas.  El abogado(a) enlace asignado contará con un término máximo de tres (3) días hábiles para realizar los ajustes y remitir nuevamente los documentos para la radicación respectiva.  El Abogado(a) de verificación | Correo  electrónico de asunto:  “Proceso  radicado para asignación” /  ”Devolución de proceso”  Expediente  precontractual radicado | Abogado(a) de verificación de lista de  chequeo  DAC/Abogado( a) enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 9 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de lista de chequeo DAC contará con un término máximo de un (01) día hábil para realizar la revisión de los ajustes y realizar la respectiva radicación. |  |  |
| **9.** | Asignar y  remitir los  asuntos al  abogado(a) DAC | Asignar y remitir los asuntos al abogado(a) DAC, a más tardar al día hábil siguiente a su radicación, | Correo  electrónico  asunto:  “Proceso  asignado”  Expedientes  precontractuale s asignados | Director(a)  DAC/ Auxiliar administrativo |
| **10.** | Revisar  expediente precontract ual | Revisar los estudios y documentos previos del proceso dentro de un término máximo de seis (6) días hábiles, a partir de la fecha de reparto.  **a.** Si los documentos se encuentran debidamente elaborados, se procederá a remitir el expediente precontractual al Director(a) para su respectiva revisión, aprobación y firma del Proyecto de Pliego de Condiciones.  **b.** Si el Departamento Administrativo de Contratación requiere ajustes, modificaciones o aclaraciones acerca del contenido de los documentos, o los mismos se encuentran incompletos, se realizará la devolución informando las razones por las cuales regresa el asunto a la Dependencia que genera | Correo  electrónico de asunto:  “Proceso para aprobación”/  “Devolución de proceso”  Expediente  precontractual revisado y  aprobado | Abogado(a)  asignado DAC, Director(a)  DAC/  Abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 10 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la necesidad, para las correcciones respectivas.  El abogado(a) enlace asignado contará con un término máximo de tres (3) días hábiles para realizar los ajustes y remitir nuevamente los documentos para la revisión respectiva.  El abogado(a) DAC contará con un término máximo de tres (03) días hábiles para realizar la revisión de los ajustes y realizar el envío para la respectiva aprobación.  **Nota:** Dependiendo del volumen del reparto asignado al abogado(a) del Departamento Administrativo de Contratación, la revisión se podrá realizar dentro del doble de los términos aquí señalados. |  |  |
| **11.** | Solicitar  autorización de  publicación del proceso | Solicitar autorización al Director(a) del DAC para la publicación del proceso de contratación en la plataforma SECOP II, quien a su vez remitirá la autorización a través del mismo medio previa la revisión respectiva.  La publicación del proceso se realizará a más tardar al día hábil siguiente a su aprobación. | Correo  electrónico de asunto:  “Solicitud  Autorización  publicación”  Publicación  autorizada | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC |
| **12.** | Asignar  número  interno del proceso | Asignar el número interno con el cual se identificará el proceso en la plataforma SECOP II | Aplicativo  Institucional  Número de  proceso  asignado | Auxiliar  Administrativo DAC |
| **13.** | Elaborar,  aprobar y  firmar el | Elaborar el aviso de convocatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo | GDC-F-32  Formato Aviso de Convocatoria | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a) |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 11 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aviso de  Convocatori a | 2.2.1.1.2.1.2. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) y enviar para aprobación y firma del Director(a) del DAC, previa la revisión respectiva.  El Aviso de Convocatoria se publicará con los estudios previos, proyecto de pliego de condiciones y todos los demás documentos que hagan parte integral del proceso. | Publica  Aviso de  Convocatoria  elaborados y  aprobados | DAC |
| **14.** | Crear el  Proceso de Contratació n y  configurar  el Proyecto de Pliego  de  Condicione s | Crear el proceso de contratación en la plataforma SECOP II el mismo día en que se asignó el número interno del proceso, diligenciando los datos básicos del Proceso de Contratación y una vez guardados, configurar el pliego borrador electrónico diligenciando las secciones requeridas en la plataforma: Información general, Configuración, Cuestionario, Evaluación, Documentos del Proceso y Documentos de la oferta. | Plataforma  SECOP II  Guía sobre el  uso de SECOP II- Modalidades de  Contratación:  Licitación de  Obra Publica  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_st ep/cce-sec-gi  19guiasecopii\_e emclicitacionpu blicaobra20-04- 2022.pdf  Proceso de  Contratación  creado en la  plataforma  SECOP II | Abogado(a)  asignado DAC |
| **15.** | Publicar el  Proyecto de Pliego  Condicione s | Publicar en la plataforma SECOP II el Proyecto de Pliego de Condiciones del proceso de contratación durante un término de diez (10) días hábiles, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley 1150 de 2015 y el articulo 2.2.1.1.2.1.4 del | Plataforma  SECOP II  Proyecto de  Pliego de  Condiciones  publicado en la plataforma  SECOP II | Abogado(a)  asignado DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 12 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan). La información publicada debe ser veraz, responsable, ecuánime, suficiente y oportuna.  Junto con los proyectos de pliegos de condiciones se publicarán los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración y todos los demás documentos que hagan parte integral del proceso. |  |  |
| **16.** | Publicar los Avisos de  Convocatori a | Publicar en la plataforma SECOP II, dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a Ia apertura de Ia licitación, hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según Io exija Ia naturaleza, objeto y cuantía del contrato de conformidad con lo establecido en el 3° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan). | GDC-F-33  Formatos  primer, segundo y tercer aviso  de Licitación  Plataforma  SECOP II  Avisos de  Convocatoria  publicados | Abogado(a)  asignado DAC |
| **17.** | Descargar y enviar las  observacion es y  proyectar  respuestas (Cuando  aplique) | Descargar de la plataforma SECOP II las observaciones recibidas durante el término de publicación del Proyecto de Pliegos y definir si las mismas corresponden a aspectos técnicos, financieros o jurídicos.  **a.** En caso de tratarse de aspectos técnicos o financieros, las observaciones se deberán remitir al Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que generó la necesidad de contratación o al P.U grado 07 código | Plataforma  SECOP II  Correo  electrónico de asunto:  “Observaciones Proyecto de  Pliegos”/  “Respuesta a  observaciones Proyecto de  Pliegos”  Respuesta a las observaciones técnicas | Abogado(a)  asignado DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado/  Director(a)  DAC/  Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que genera la necesidad/  P.U grado 07 código 222  (Contador) |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 13 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 222 (Contador) del Departamento, según corresponda, para que en el término máximo de tres (3) días hábiles a su recepción se proyecte la respuesta respectiva y posteriormente se remita al Departamento Administrativo de Contratación  **b.** Cuando se trate de aspectos jurídicos, el abogado(a) del DAC proyectará la respuesta respectiva, en colaboración con la dependencia que generó la necesidad de contratación, dentro del término máximo de tres (3) días hábiles siguientes a su recepción | Respuesta a las observaciones financieras  Respuesta a las observaciones jurídicas  Observaciones enviadas y  respuestas  proyectadas |  |
| **18.** | Revisar las respuestas a  observacion es  presentada s al  Proyecto de Pliego de  Condicione s | Revisar las respuestas proyectadas por el Jefe de oficina, secretario (a), director (a) que generó la necesidad y/o por el P.U grado 07 código 222 (Contador) a las observaciones presentadas:  **a.** Si se dio respuesta integral a las observaciones, se procederá a remitir las mismas al Comité Asesor de Contratación, para su respectiva revisión y aprobación  **b.** Si el DAC, requiere modificaciones o aclaraciones acerca del contenido de las respuestas, se informará las razones por las cuales se devuelve las mismas | Correo  electrónico de asunto:  “Respuestas a observaciones para comité” /  “Observaciones proyecto de  respuestas”  Respuesta a  observaciones revisadas | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que genera la necesidad /  Abogado(a)  enlace  asignado /  P.U grado 07 código 222  (Contador) |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 14 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | para las correcciones respectivas.  El jefe de oficina, secretario(a) y/o director(a) que generó la necesidad y/o por el P.U grado 07 código 222 (Contador) contarán con un término máximo de tres (3) días hábiles para realizar los ajustes y remitir nuevamente las respuestas para la revisión respectiva. |  |  |
| **19.** | Aprobar las respuestas a las  observacion es | El Comité Asesor de Contratación deberá conocer, revisar y aprobar la respuesta a las observaciones, previa citación a reunión realizada por el Director(a) del Departamento Administrativo de Contratación.  **a.** Si los integrantes del Comité Asesor de Contratación están de acuerdo con las respuestas elaboradas, se emitirá la respectiva aprobación para su publicación, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.  **b.** Si el Comité Asesor de Contratación, requiere modificaciones o aclaraciones acerca del contenido de las respuestas, se informará las razones por las cuales se devuelve las mismas para las correcciones respectivas.  El Director (a) DAC, el Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que generó la | Correo  electrónico de asunto:  “Observaciones proyecto de  respuestas”  GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Respuesta a  observaciones aprobadas | Comité Asesor de  Contratación / Director(a)  DAC,  Abogado(a)  asignado DAC/ Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que genera la necesidad /  Abogado(a)  enlace  asignado/  P.U grado 07 código 222  (Contador) |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 15 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | necesidad y/o el P.U grado 07 código 222 (Contador) contarán con un término máximo de un (01) día hábil para realizar los ajustes y remitir nuevamente las respuestas para la aprobación respectiva. |  |  |
| **20.** | Publicar las observacion es y  respuesta a observacion es | Publicar en la plataforma SECOP II las observaciones recibidas y la respuesta emitida por la Entidad.  Para responder las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones, en la plataforma SECOP II, se debe seleccionar a todos los proveedores que presentaron observaciones y adjuntar el documento respectivo indicando responder a todos, lo cual dará publicidad a las observaciones recibidas y a sus respectivas respuestas. | Plataforma  SECOP II  Respuestas a observaciones publicadas | Abogado(a)  asignado DAC |
| **21.** | Actualizar  el Pliego de Condicione s Definitivo | Actualizar el Pliego de Condiciones del proceso, de acuerdo con el contenido de las respuestas a las observaciones.  Para ajustar el Pliego de Condiciones Definitivo se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan). | Plataforma  SECOP II  Pliego de  Condiciones  Definitivo  ajustado | Abogado(a)  asignado DAC |
| **22.** | Elaborar,  aprobar y  suscribir el Acto  Administrati vo de  apertura del proceso | Elaborar el Acto Administrativo de apertura del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y artículo 2.2.1.1.2.1.5. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan).  Una vez elaborado el acto | GDC-F-34  Formato  Resolución de apertura del  proceso    Acto  Administrativo | Abogado(a)  asignado DAC / Director(a)  DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 16 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | administrativo, el Director(a) del DAC deberá revisar, aprobar y firmar el mismo previo a su publicación. | de Apertura  elaborado,  aprobado y  firmado |  |
| **23.** | Editar el  Proyecto de Pliego y  Publicar el  Pliego de  Condicione s Definitivo, junto con el acto  administrati vo de  apertura | Editar en la plataforma SECOP II el Proyecto de Pliego y publicar el Pliego de Condiciones Definitivo de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto.  El Acto Administrativo de apertura se deberá publicar en la Plataforma SECOP II en la sección “Documentos del Proceso”.  Una vez aprobada su publicación por el Director(a) del DAC, SECOP II habilita el envío de ofertas al Proceso. | Plataforma  SECOP II  Pliego de  Condiciones  Definitivo y Acto Administrativo de Apertura del Proceso  publicado | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado |
| **24.** | Realizar la Visita al  sitio de  obra  (Cuando  aplique) | La Entidad podrá incluir la visita al sitio de obra cuando se justifique su necesidad en los estudios previos.  La visita al sitio de la obra por parte de los proponentes es facultativa, por lo que la ausencia de visita no se podrá contemplar como requisito habilitante, factor de evaluación o causal de rechazo de la oferta.  Sin perjuicio de lo anterior, los proponentes asumirán el compromiso de conocer las especificaciones técnicas del | GDC-F-38  Formato 1-  Carta de  presentación de la oferta  Acta de la visita  Visita al sitio de obra realizada | Dependencia que genera la necesidad |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 17 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sitio de la obra por su propia cuenta, en su condición de colaboradores de la administración y en observancia del principio de planeación, con el diligenciamiento del “Formato 1 – Carta de presentación de la oferta”. |  |  |
| **25.** | Realizar la Audiencia  de  Asignación de Riesgos y de  Aclaración de Pliegos | El Director(a) DAC realizará la audiencia de asignación de Riesgos, de acuerdo al cronograma del proceso, de la cual se dejará constancia en el acta respectiva.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.1.1.2. del Decreto 1082 de 2015 si a solicitud de un interesado es necesario adelantar una audiencia para precisar el contenido y alcance de los pliegos de condiciones, este tema se tratará en la audiencia de asignación de Riesgos. | GDC-F-36  Formato acta  Audiencia de  Asignación de Riesgos para  procesos de  Licitación  Plataforma  SECOP II  Audiencia de  Asignación de Riesgos para  procesos de  licitación  realizada | Director(a)  DAC/  Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado |
| **26.** | Descargar, remitir y  responder  las  observacion es al Pliego de  Condicione s Definitivo | Para responder las observaciones al Pliego de Condiciones Definitivo se deberán seguir los mismos pasos indicados para las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y en plataforma SECOP II se responden de la misma manera que las observaciones al borrador de pliegos de condiciones.  La respuesta a las observaciones se publicará previa aprobación del Comité Asesor de Contratación. | Correo  electrónico de asunto:  “Observaciones Pliego de  Condiciones” / “Respuesta a  observaciones Pliego de  Condiciones”  GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Respuesta a las observaciones técnicas | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado /  Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que genera la necesidad /  P.U grado 07 código 222  (Contador) /  Comité Asesor de  Contratación |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 18 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Respuesta a las observaciones financieras  Respuesta a las observaciones jurídicas  Respuestas  enviadas y  publicadas |  |
| **27.** | Elaborar,  aprobar,  publicar  Adendas al Proceso de Contratació n y  modificar  Pliego de  Condicione s  (Cuando  aplique) | Cuando lo estime conveniente la Entidad, de oficio o a solicitud de los posibles oferentes, puede modificar el Pliego de Condiciones, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan), mediante adendas expedidas tres días antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas y las mismas se publicarán en la sección “Documentos del proceso”.  Así mismo, el Cronograma del proceso puede ser modificado mediante Adenda una vez vencido el término para la presentación de ofertas y antes de la adjudicación del contrato, la cual se deberá publicar a través de “Mensajes”.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m.  Las adendas previo a su publicación deberán ser | Plataforma  SECOP II  Adendas  elaboradas,  aprobadas y  Publicadas | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 19 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aprobadas por el Director(a) del Departamento Administrativo de Contratación.  En la plataforma SECOP II si la Entidad Estatal requiere hacer adendas al pliego de condiciones, debe ingresar a “Modificaciones/Adendas” en el área de trabajo del Proceso de Contratación, se debe tener en cuenta que en una misma adenda puede modificar varias secciones del Pliego de Condiciones. |  |  |
| **28.** | Aperturar  las ofertas y publicar  Lista de  Oferentes | Aperturar las ofertas en la plataforma SECOP II. Una vez finalizado el plazo para presentar propuestas, estas se deberán abrir, desencriptar y descargar.  Luego de abrir los sobres, se debe publicar en la plataforma SECOP II la Lista de Oferentes que genera automáticamente la plataforma con la lista de Proveedores que presentaron oferta en el Proceso y la fecha y hora de llegada de cada oferta.  Si la Entidad estructuró el Proceso por lotes, el SECOP II le indica a qué lote corresponde cada oferta. | Plataforma  SECOP II  Ofertas abiertas y Lista de  Oferentes  publicada | Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado /  Director(a)  DAC |
| **29.** | Revisar la  solicitud de reserva  documental realizada  por los  proponente s y publicar de las  propuestas | Revisar la solicitud de reserva documental realizada por los proponentes y publicar las propuestas recibidas con excepción de aquellos documentos sujetos a reserva.  La solicitud de reserva deberá analizarse conforme a la normatividad vigente. | Plataforma  SECOP II  Solicitud de  reserva  revisada  Propuestas  publicadas | Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado /  Director(a)  DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 20 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | recibidas | Las propuestas recibidas se deben publicar desde la sección “Lista de ofertas” para que todos los interesados puedan conocer esta información y presentar observaciones al informe de evaluación. |  |  |
| **30.** | Enviar y  Evaluar las propuestas | Enviar al Jefe de oficina, secretario (a) y/o director (a) que generó la necesidad y al P.U grado 07 código 222 (Contador) el link del proceso para la correspondiente evaluación de acuerdo a su competencia.  A su vez el Departamento de Contratación en colaboración con la dependencia que generó la necesidad de contratación, revisarán la información que corresponda a la evaluación jurídica.  Las propuestas se deberán evaluar conforme a las condiciones establecidas en el pliego de condiciones y a la normatividad vigente. | Correo  electrónico de asunto: ”Link  del proceso  para evaluación de propuestas”  Manual para  determinar y  verificar los  requisitos  habilitantes en los procesos de contratación  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_d ocuments/cce\_ manual\_requisit os\_habilitantes. pdf  Propuestas  Evaluadas  Informes de  Evaluación  realizados | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado/  Comité  Evaluador  asignado |
| **31.** | Revisar el  informe de evaluación | Revisar los informes de evaluación proyectados por el Comité Evaluador de conformidad con el componente de su competencia. | Correo  electrónico de asunto: “Informe de Evaluación para comité”/  “Observaciones al informe de | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Abogado(a)  enlace  asignado/  Comité |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 21 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **a.** Si los informes se encuentran elaborados en su totalidad, se procederá a remitir los mismos al Comité Asesor de Contratación, para su conocimiento, revisión y aprobación.  **b.** Si el DAC, requiere modificaciones o aclaraciones acerca del contenido de los informes de evaluación, se informará las razones por las cuales se devuelve las mismas para las correcciones respectivas.  El Comité Evaluador contará con un término máximo de un (1) día hábil para realizar los ajustes y remitir nuevamente los informes para la revisión respectiva. | evaluación”  Informes de  evaluación  revisados | Evaluador  asignado |
| **32.** | Revisar y  aprobar los informes de evaluación | El Comité Asesor de Contratación deberá conocer, revisar y aprobar el informe de evaluación preliminar, previa citación realizada por el Director(a) del Departamento Administrativo de Contratación  **a.** Si los integrantes del Comité Asesor de Contratación están de acuerdo con las evaluaciones elaboradas, se emitirá la respectiva aprobación para su publicación, de lo cual se dejará constancia en el acta respectiva.  **b.** Si el Comité Asesor de Contratación, requiere modificaciones o | Correo  electrónico de asunto:  “Observaciones al informe de  evaluación”  GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Informes de  evaluación  revisados y  aprobados | Comité Asesor de  Contratación / Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Comité  Evaluador |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 22 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aclaraciones acerca del contenido de la evaluación, se informará las razones por las cuales se devuelve para las correcciones respectivas.  El Comité Evaluador contará con un término máximo de un (01) día hábil para realizar los ajustes de conformidad al componente de su competencia y remitir nuevamente el informe para la aprobación respectiva. |  |  |
| **33.** | Crear y  publicar el  informe de evaluación | Crear y publicar el informe de evaluación en la plataforma SECOP II, diligenciando la fecha y hora límite para recibir observaciones a dicho informe.  Si el Proceso de Contratación tiene lotes, la Entidad deberá crear un informe por cada proponente agrupando los lotes sobre los cuales presentó oferta.  La Entidad deberá publicar el informe de evaluación relacionado con los documentos de los requisitos habilitantes y los requisitos que sean objeto de puntuación diferente a la oferta económica  dentro del plazo establecido en el pliego de condiciones.  El informe se enviará automáticamente al director(a) DAC, quien aprueba su publicación dentro de la plataforma, momento a partir del cual inicia el termino de traslado | Plataforma  SECOP II  Informe de  Evaluación  elaborado y  publicado | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC |
| **34.** | Correr  traslado del | El informe permanecerá publicado en el SECOP II | Plataforma  SECOP II | Abogado(a)  asignado DAC/ |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 23 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Informe de Evaluación | durante cinco (5) días hábiles, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8° del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan), término hasta el cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la entidad estatal.  En ejercicio de esta facultad, los oferentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.  Al finalizar este plazo, la entidad estatal se pronunciará sobre las observaciones y publicará el informe final de evaluación de los requisitos habilitantes y los requisitos objeto de puntuación distintos a la oferta económica. | Informe de  Evaluación  trasladado | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado/  Comité  Evaluador |
| **35.** | Agregar  documento s a la oferta y enviar  observacion es y  documento s  subsanable s al Comité Evaluador | Todos los documentos de subsanación presentados mediante mensajes deberán ser agregados a la oferta  Acto seguido, se enviará el link del proceso al Comité Evaluador para la valoración respectiva de conformidad con el componente de su competencia.  A su vez el Departamento de Contratación en colaboración con la dependencia en la cual se genera la necesidad de contratación revisará la información que corresponda a | Plataforma  SECOP II  Correo  electrónico de asunto: “Link  del proceso  para evaluación de documentos subsanables”  Observaciones y documentos subsanables  enviados | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado/  Comité  Evaluador |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 24 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | la evaluación jurídica. |  |  |
| **36.** | Responder las  observacion es (Cuando aplique) | Para responder las observaciones al informe de evaluación se deberán seguir los mismos pasos indicados para las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones y en plataforma SECOP II se responden de la misma manera que las observaciones al borrador de pliegos de condiciones.  La respuesta a las observaciones se publicará previa aprobación del Comité Asesor de Contratación. | GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Respuesta a las observaciones técnicas  Respuesta a las observaciones financieras  Respuesta a las observaciones jurídicas | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado /  Comité  Evaluador /  Comité Asesor de  Contratación |
| **37.** | Evaluar los documento s de  subsanació n  presentado s, emitir el  informe de evaluación final y  publicar el  informe en SECOP II. | Si el oferente subsana y acredita oportunamente los requisitos observados, la Entidad previa aprobación del Comité Asesor de Contratación debe actualizar en la plataforma SECOP II el informe de evaluación y publicarlo incluyendo en la evaluación de la oferta objeto de subsanación. | Plataforma  SECOP II  GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Informe de  evaluación  actualizado | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC /  Abogado(a)  enlace  asignado /  Comité  Evaluador /  Comité Asesor de  Contratación |
| **38.** | Iniciar la  audiencia  de  adjudicació n y revisar y responder  las  observacion es | La Entidad Estatal debe realizar la audiencia de adjudicación en la fecha y hora establecida en el Cronograma, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.1.2 del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan).  En la audiencia los oferentes pueden pronunciarse sobre las respuestas dadas por la | Plataforma  SECOP II  GDC-F-56  Formato Acta  de Audiencia de Licitación  publica  Audiencia de  Adjudicación  iniciada y  observaciones revisadas y  resueltas | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Comité  Evaluador /  Comité Asesor de  Contratación |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 25 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Entidad a las observaciones presentadas respecto del informe de evaluación. Si hay pronunciamientos que a juicio de la Entidad requiere análisis adicional y su solución puede incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia puede suspenderse por el término necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado.  La Entidad debe conceder el uso de la palabra por una única vez al oferente que así lo solicite, para que responda a las observaciones que sobre la evaluación de su oferta hayan hecho los intervinientes.  Toda intervención debe realizarse por la persona o las personas previamente designadas por el oferente, y estar limitada a la duración máxima que la Entidad haya señalado con anterioridad.  Terminadas las intervenciones de los asistentes a la audiencia, se procederá a adoptar la decisión que corresponda. |  |  |
| **39.** | Aperturar y evaluar -  Sobre N° 2 y establecer el orden de elegibilidad | El segundo sobre, que contiene la oferta económica, se mantendrá cerrado hasta la audiencia.  Durante la audiencia de adjudicación se dará apertura al sobre, se evaluará la oferta económica a través del mecanismo escogido mediante el método aleatorio que se establezca en los pliegos de | Plataforma  SECOP II  GDC-F-56  Formato Acta  de Audiencia de Licitación  publica  Sobre N° 2  evaluado | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Comité  Evaluador /  Comité Asesor de  Contratación |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 26 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | condiciones, corriendo traslado a los proponentes habilitados en la misma diligencia solo para la revisión del aspecto económico y se establecerá el orden de elegibilidad, previa aprobación del Comité Asesor de Contratación. |  |  |
| **40.** | Verificar  Precio  Artificialme nte Bajo | Verificar si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad en su deber de análisis durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, caso en el cual de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 (o las normas que lo modifiquen o sustituyan) la Entidad debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido.  Analizadas las explicaciones, el comité evaluador, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de la misma en la evaluación de las ofertas, previa aprobación del Comité Asesor de Contratación.  Finalmente, la justificación del precio artificialmente bajo junto con sus respectivos soportes y el informe generado por el comité evaluador deberá ser puesto en conocimiento del Comité Asesor de Contratación quien deberá recomendar si se acepta o se rechaza la propuesta | Plataforma  SECOP II  GDC-F-56  Formato Acta  de Audiencia de Licitación  publica  Guía para el  manejo de  ofertas  artificialmente bajas  https://www.colo mbiacompra.go v.co/sites/cce\_p ublic/files/cce\_d ocuments/cce\_g uia\_artificialmen te\_bajas.pdf  Precio  artificialmente bajo verificado  Orden de  elegibilidad  establecido | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Comité  Evaluador /  Comité Asesor de  Contratación |
| **41.** | Recomenda r la | De conformidad con el desarrollo de la audiencia, el | GDC-F-56 | Comité Asesor de |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 27 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | adjudicació n o  Declaratoria de Desierto del proceso y elaborar  el acto  administrati vo  correspondi ente | Comité Asesor de Contratación procederá a recomendar la adjudicación o la declaratoria de desierto del proceso de selección.  La Entidad podrá declarar desierto el Proceso de selección cuando: i. No se presenten ofertas. ii. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones. iii. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del proponente. iv. Lo contemple la ley.  El acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto del proceso será enviado de manera previa a su publicación al ordenador del gasto, para su revisión, aprobación y suscripción | Formato Acta  de Audiencia de Licitación  publica | Contratación/ Abogado  asignado DAC/ Director(a)  DAC |
| **42.** | Elaborar y  publicar el  acto  administrati vo de  Adjudicació n o  Declaratoria de desierto | De conformidad con el desarrollo de la audiencia se procederá a publicar el acto administrativo  correspondiente, de la siguiente manera:  **a. Adjudicación.** Establecido el orden de elegibilidad, se debe indicar en la plataforma SECOP II la posición de cada oferente y el adjudicado debe quedar con la posición uno “1”, igualmente se debe diligenciar el puntaje obtenido por cada Proveedor en el Proceso.  Si el Proceso está dividido en lotes debe diligenciar esta información para cada uno. | GDC-F-45  Formato  Resolución de Adjudicación  Licitación de  obra publica  Resolución  Declara  Desierto  Plataforma  SECOP II  Acto  Administrativo elaborado y  publicado | Director(a) de DAC /  Abogado(a)  asignado DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 28 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | La Entidad puede prescindir de la lectura del borrador del acto administrativo de adjudicación siempre que lo haya publicado en el SECOP con antelación y posteriormente procederá a publicarlo a través de la opción mensajes  **b. Desierto.** Para declarar desierto el proceso de contratación la Entidad primero debe publicar el acto administrativo correspondiente a través de un mensaje público.  La plataforma de manera automática enviará el acto de adjudicación para aprobación del ordenador del gasto una vez revisado y aprobado dentro de la plataforma el documento será público. |  |  |
| **43.** | Resolver  Recurso  (Cuando  aplique) | En caso de presentarse recurso frente al acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto, la Entidad procederá a resolver el mismo y publicar el acto respectivo en la plataforma SECOP II, previa recomendación de Comité Asesor de Contratación y revisión, aprobación y suscripción por parte del ordenador del gasto.  Cuando se trate de recurso frente a la declaratoria de desierta y la Entidad confirma dicha decisión, se procederá a cancelar el proceso. | Plataforma  SECOP II  GDC-F-35  Formato Acta  de Comité  Asesor de  Contratación  Acto  Administrativo que resuelve  recurso  publicado | Director(a)  DAC /  Abogado(a)  asignado DAC/ Comité Asesor de  Contratación |
| **44.** | Asignar  número y  editar el | Asignar el número interno con el cual identificará el contrato en la plataforma SECOP II | Aplicativo  Institucional | Abogado(a)  asignado DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 29 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | contrato |  | Número de  contrato  asignado |  |
| **45.** | Editar el  contrato y  elaborar el anexo  contractual | Una vez adjudicado el proceso la plataforma SECOP II crea automáticamente el contrato, el cual deberá ser numerado y ajustado conforme a la fecha probable de suscripción.  De igual manera se procederá a elaborar el anexo contractual respectivo y posteriormente adjuntarlo en la sección 5 “Documentos del contrato”. | Plataforma  SECOP II  Guía para la  gestión  contractual en el SECOP II  https://colombia compra.gov.co/ sites/cce\_public /files/cce\_step/c ce-sec-gi  13eegestioncon tractual08-09-  2021.pdf  Contrato  electrónico  creado  Anexo  contractual  elaborado | Abogado(a)  asignado DAC |
| **46.** | Enviar el  contrato  electrónico para  revisión y  aprobación por parte  del  ordenador  del gasto | Enviar el contrato electrónico para revisión y aprobación por parte del ordenador del gasto, quien deberá revisar y aprobar máximo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción del contrato. | Plataforma  SECOP II  Contrato  aprobado por el ordenador del gasto | Abogado(a)  asignado DAC/ Director(a)  DAC |
| **47.** | Enviar el  contrato  para  aprobación del  proveedor | El ordenador del gasto una vez aprobado el contrato lo remitirá al proveedor, para su correspondiente revisión y aprobación. | Plataforma  SECOP II  Contrato  enviado al  proveedor | Director(a)  DAC |
| **48.** | Gestionar la aprobación del contrato por parte | El abogado enlace asignado deberá gestionar la aprobación del contrato en la plataforma SECOP II por parte del | Plataforma  SECOP II  Contrato | Abogado  enlace  asignado |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 30 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | del  proveedor | proveedor, previa verificación del mismo. | aprobado por el proveedor |  |
| **49.** | Informar  estado de  contrato  firmado | Informar a la dependencia que generó la necesidad que el contrato ya se encuentra publicado y en estado “firmado” con el fin de que se gestionen los documentos necesarios para la ejecución.  **Nota:** El contrato pasará a estado “firmado” cuando todas las partes los aprueben en plataforma SECOP II | Contrato en  estado “firmado” | Abogado(a)  asignado DAC |
| **50.** | Solicitar el  registro  presupuest al | Solicitar el registro presupuestal el mismo día en que el contrato pasó a estado “firmado” en la plataforma SECOP II.  **Solicitar procedimiento a Secretaria de Hacienda, Secretaria de Educación.** | Solicitud de  registro firmada y radicada | Dependencia que genera la necesidad /  Abogado(a)  enlace  asignado |
| **51.** | Publicar el  registro  presupuest al | Una vez recibido el registro presupuestal remitido por la Subsecretaria de Presupuesto y/o por la dependencia que generó la necesidad, se debe proceder a diligenciar la información requerida en la sección “Información Presupuestal” en el campo “Compromiso Presupuestal de Gastos” y adjuntar el archivo respectivo en la sección “Ejecución del contrato” del contrato | Plataforma  SECOP II  Registro  presupuestal  publicado | Abogado(a)  asignado DAC |
| **52.** | Cargar y  enviar la  póliza  (Cuando  aplique) | Ingresar a la sección 2 del contrato “Condiciones” diligenciar la información requerida en el campo “Garantías del proveedor” y cargar en la plataforma SECOP II el documento, máximo dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción | Póliza  Publicada | Proveedor o  Contratista |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 31 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | del contrato. |  |  |
| **53.** | Aprobar la póliza  (Cuando  aplique) | Aprobar la póliza en la plataforma SECOP II, previa revisión del abogado de legalizaciones del DAC. | Póliza aprobada | Abogado de  legalizaciones DAC /  Director(a)  DAC |
| **54.** | Elaborar y  remitir para publicación acta de  inicio  (Cuando  aplique) | Elaborar el acta de inicio del contrato previo el cumplimiento de requisitos de ejecución y remitir al Departamento Administrativo de Contratación para su publicación a más tardar el mismo día de su elaboración. | Acta de inicio  elaborada y  enviada | Supervisor del contrato |
| **55.** | Verificar  requisitos  de  ejecución e iniciar la  ejecución  del contrato | Verificar de acuerdo al contenido del contrato, si los requisitos de ejecución ya se encuentran publicados e indicar el inicio del contrato en la plataforma SECOP II | Contrato  iniciado | Abogado(a)  asignado DAC |
| **56.** | Radicar los documento s para la  legalización del contrato | Radicar los documentos de legalización conforme a la lista de chequeo dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación del contrato  **Ver procedimiento “Legalización de contratos y convenios”.** | Documentos de legalización  radicados | Supervisor del Contrato/  Abogado  enlace  asignado |
| **57.** | Publicar  documento s de  ejecución  del contrato | Publicar en la plataforma SECOP II a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición los documentos de ejecución del contrato como informes, certificaciones actas | Documentos  Publicados | Supervisor del contrato. |
| **58.** | Publicar  documento s de  terminación , liquidación o cierre | Publicar el acta de terminación anticipada, acta de liquidación o acta de cierre, según corresponda a más tardar a los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición.  **Ver procedimiento “Liquidación Bilateral y/o Liquidación Unilateral”.** | GDC-F-29  Formato Acta  de liquidación bilateral/  Acto  administrativo de liquidación unilateral/  GDC-F-30 | Supervisor del contrato. |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 32 de 33 |

| **No** | **Actividad** | **Descripción de la actividad** | **Documento de trabajo** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Formato minuta de certificado  de perdida de competencia  para liquidar |  |
| **59.** | Fin. | | | |

**5. Documentos y registros relacionados**

• Lista de Chequeo Licitación de Obra publica

• GDC-F-29 Formato Acta de liquidación bilateral

• GDC-F-30 Formato minuta de certificado de perdida de competencia para liquidar • GDC-F-31 Formato Estudio Previo y de conveniencia

• GDC-F-32 Formato Aviso de Convocatoria pública

• GDC-F-33 Formato primer, segundo y tercer aviso de Licitación

• GDC-F-34 Formato Resolución de Apertura del Proceso

• GDC-F-35 Formato Acta de Comité Asesor de Contratación

• GDC-F-36 Formato Acta de Audiencia de Asignación de Riesgos

• GDC-F-38 Formato 1- Carta de presentación de la oferta

• GDC-F-39 Formato 2 – Compromiso anticorrupción

• GDC-F-40 Formato 3A – Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, personas naturales

• GDC-F-41 Formato 3B – Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales, personas jurídicas

• GDC-F-42 Formato 4 – Carta de conformación del consorcio

• GDC-F-43 Formato 5 – Carta de conformación de la unión temporal • GDC-F-44 Formato 6 – Experiencia del proponente

• GDC-F-45 Formato Resolución de Adjudicación Licitación de obra pública • GDC-F-56 Formato Acta de Audiencia de Licitación publica

**6. Control de cambios**

| **Versión** | **Fecha de**  **versión** | **Descripción del**  **cambio** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 27/07/2022 | Creación del documento | Karen Lisbeth Lima Rosero  Directora DAC  María José Segura Castillo  Contratista DAC |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |

| **GOBERNACIÓN**  **DE NARIÑO** | **PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE SECOP II** | **CÓDIGO: GDC-P-05** |
| --- | --- | --- |
| **VERSIÓN: 01** |
| **FECHA VERSIÓN:**  **27/07/2022** |
| **PÁGINA**: 33 de 33 |

**7. Responsable**

El responsable de este documento es el **Director del Departamento Administrativo de Contratación**, quien debe verificar, y si es requerido actualizarlo, cuando sea necesario.

**8. Revisión, aprobación y verificación**

| **Revisión:** | **Aprobación:** | **Verificación:** |
| --- | --- | --- |
| **Nombre(s):** María Angela Revelo Pantoja | **Nombre(s):** Karen Lisbeth Lima Rosero | **Nombre(s):** Diana María Benavides / Sandra Bolaños Jurado |
| **Cargo(s):** Profesional universitario código 219 grado 04 | **Cargo(s):** Directora  Departamento  Administrativo de  Contratación | **Cargo(s):**  Contratistas de la Secretaría de Planeación |
| **Fecha:**05/07/2022 | **Fecha:**06/07/2022 | **Fecha:** 27/072022 |

| **PROCESO ASOCIADO: GESTIÓN DE**  **CONTRATACIÓN** | **DEPENDENCIA ASOCIADA:**  **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE**  **CONTRATACIÓN (DAC)** |
| --- | --- |